Aluno: Raul de Matos Barca	Data: 23/08/2013 – 02/09/2013
Fase/Iteração: Iteração 1	Esforço Total: 24 horas

Atividade: Introdução à disciplina e ao projeto ContPatri	Esforço: 4 horas
Descrição: Tempo gasto com apresentação de disciplinas e estudo inicial sobre o novo projeto a ser trabalhado.
Produtos: Nenhum.
Equipe: Raul Barca.
Artefato: Nenhum.

Atividade: Análise - Escopo X Requisitos X Casos de Uso	Esforço: 8 horas
Descrição: Foi verificado se o escopo estava todo levantado nos requisitos, verificado se todos os requisitos estavam presentes nos casos de uso e se estavam rastreados.
Produtos: Análise do que foi levantado nos requisitos, e sua modelagem para casos de uso.
Equipe: Raul Barca.
Artefato: “Raul - Relatório 25-08-2013 EscopoXRequisitos.docx”.

Atividade: Análise - Arquitetura	Esforço: 8 horas
Descrição: Foi verificado se a arquitetura definida pelo projeto anterior satisfazia o que era proposto e se serviria de base para o projeto atual.
Produtos: Verificação da arquitetura definida pelo projeto passado.
Equipe: Raul Barca e Ulysses Alves.
Artefato: “CONTPATRI_COM_Análise_da_arquitetura.odt”.

Atividade: Análise – Definição de Interfaces	Esforço: 4 horas
Descrição: Já existe no projeto detalhado, as classes utilizadas para importação/exportação tanto com o SICOP quanto com o ContPatri-MOBILE. Seguiremos a atividade após discutirmos a forma que vamos trabalhar com as equipes de desenvolvimento. Se será necessário a criação das interfaces por nós ou se só a o que definirmos será suficiente para que possam desenvolver a comunicação.
Produtos: Interfaces de comunicação entre sistemas.
Equipe: Raul Barca e Ulysses Alves.
Artefato: Nenhum.