Aluno: Rogério Tristão Junior	Data: 23/08/2013 – 02/09/2013
Fase/Iteração: Iteração 1	Esforço Total: ~ 17,5 horas

Atividade: Migração do módulo mobile para maven	Esforço: 10 horas
Descrição: Anteriormente, o projeto fora feito sob a ferramenta ANT, há uma necessidade em migrar para o maven, para utilizar os recursos utilizados pela fábrica.
Produtos: Projeto Maven do módulo mobile do CONTPATRI
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato: Nenhum.

Atividade: Configuração de bibliotecas para a camada de apresentação	Esforço: 3,5 horas
Descrição: Definição e configuração de bibliotecas utilizadas para a camada de apresentação.
Produtos: Nenhum.
Equipe: Rogério Tristão Junior e Muryllo Tiraza
Artefato: Nenhum.

Atividade: Configuração de bibliotecas para o aplicativo	Esforço: 1 hora
Descrição: Definição e configuração de bibliotecas utilizadas para a camada de apresentação.
Produtos: Nenhum.
Equipe: Rogério Tristão Junior e Natan Pimenta
Artefato: Nenhum.

Atividade: Estudo da arquitetura maven para projetos android	Esforço: 2 horas
Descrição: Estudo para conhecimento, aplicação e manutenção de metas e configurações do maven para android.
Produtos: Nenhum.
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato: Nenhum.

Atividade: Revisão de códigos fontes	Esforço: 1 hora
Descrição: Realizado a revisão de códigos fonte do projeto mobile para que fique menos complexo, com mais qualidade e manutenível.
Produtos: Nenhum.
Equipe: Rogério Tristão Junior
Artefato: Nenhum.