**Aluna: Rhaíssa Nogueira Arantes Data: 02/09/2013 – 09/09/2013**

**Fase/Iteração: Iteração 2 Esforço Total: 22 horas**

**Atividade**: Divisão das atividades do projeto **Esforço**: 2 horas

**Descrição**: Depois de ter um levantamento sobre o que precisava ser alterado no projeto, defini as atividades de cada um do projeto.

**Produtos**: Tickets no Redmine.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira Arantes.

**Artefato**: Nenhum documento foi gerado.

**Atividade**: Tickets Redmine **Esforço**: 2 horas

**Descrição**: Foi criado no redmine todos os tickets que foram julgados necessários até o momento. Defini datas de entregas e defini também a descrição de todas as atividades.

**Produtos**: Tickets Redmine

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira.

**Artefato**: Tickets Redmine

**Atividade**: Acompanhamento do projeto **Esforço**: 8 horas

**Descrição**: Foi feito um acompanhamento na semana que se passou sobre as atividades executadas pelo grupo e das necessidades levantadas.

**Produtos**: Verificação de necessidades do projeto.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira

**Artefato**: Nenhum documento foi gerado.

**Atividade**: Preparação de ambiente de projeto **Esforço**: 1 hora

**Descrição**: Conversa com o Danillo (Fábrica de Software) para a criação de ambientes para o projeto de acordo com a fábrica de software.

**Produtos**: Produtos da Fábrica configurados para atender as necessidades do ContPatri.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira.

**Artefato**: Ambientes da fábrica configurados.

**Atividade**: Reunião com o fornecedor de requisitos do projeto **Esforço**: 1 hora

**Descrição**: Reunião com o professor Juliano, afim de, alinhar sobre o andamento do projeto.

**Produtos**: Alinhamento de atividades e situação do projeto

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira.

**Artefato**: N/A.

**Atividade**: Definição dos planos de projeto **Esforço**: 8 horas

**Descrição**: Definir plano de escopo, integração e análise de viabilidade.

**Produtos**: Artefatos de gerência de projeto.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira;

**Artefato**: Planos de escopo, integração e documento de análise de viabilidade.