**Aluna: Rhaíssa Nogueira Arantes Data: 23/08/2013 – 09/09/2013**

**Fase/Iteração: Iteração 1 Esforço Total: 33 horas**

**Atividade**: Introdução à disciplina e ao projeto ContPatri **Esforço**: 4 horas

**Descrição**: Tempo gasto com apresentação de disciplinas e estudo inicial sobre o novo projeto a ser trabalhado.

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho

**Artefato**: Conhecimento adquirido.

**Atividade**: Análise do projeto WEB **Esforço**: 8 horas

**Descrição**: Fiz uma analise do projeto para verificar se ele está executando e se está atendendo aos requisitos propostos inicialmente.

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho

**Artefato**: “CONTPATRI\_COM\_Análise\_do\_Projeto\_WEB.docx”.

**Atividade**: Configurar o projeto no Hudson e Sonar **Esforço**: 5 horas

**Descrição**: Fiz as modificações necessárias no projeto WEB e seus dependentes para o buid rodar com sucesso no Hudson e com isso gerar relatório no Sonar.

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho

**Atividade**: Analise detalhada do Projeto de Persistência **Esforço**: 4 horas

**Descrição**: Fiz uma analise detalhada para localizar o erro do projeto. Com isso encontrei alguns erros que já foram corrigidos para o projeto de persistência executar.

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho

**Atividade**: Analise detalhada do Projeto WEB **Esforço**: 5 horas

**Descrição**: Realizei uma analise detalhada para localizar os pontos de melhoria do projeto. Como resultado, encontrei sete pontos que precisam ser melhorados, assim gerei um relatório que foi encaminhado para gerente de projeto e deleguei algumas tarefas para os outros integrantes da equipe.

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho

**Atividade**: Configurar o projeto WEB para executar pelo Glassfish **Esforço**: 4 horas

**Descrição**: Realizei as modificações necessárias no projeto WEB para ser executado utilizando o Glassfish. Antes só esta rodando pelo TomCat

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho

**Atividade**: Configurar banco de dados da FS no projeto **Esforço**: 3 horas

**Descrição**: Solicitei junto ao Danillo a criação de um Banco de Dados no ambiente de homologação da FS e configurei o sistema para acessar o banco

**Equipe**: Vinicius Dantas Coutinho