**Aluno: Jonathan da Silva Pereira Data: 23/08/2013 – 02/09/2013**

**Fase/Iteração: Iteração 1 Esforço Total: 19 horas**

**Atividade**: Análise e Revisão do Plano de Gerência de Configuração **Esforço**: 7 horas

**Descrição**: Foi realizada uma análise do Plano de Gerência de Configuração do projeto. Realizando adaptações e melhorias quando necessário.

**Produtos**: Plano de Gerência de Configuração revisado.

**Equipe**: Jonathan Silva.

**Artefato**: “CONTPATRI\_plano\_gerencia\_configuracao.odt”.

**Atividade**: Análise **Esforço**: 4 horas

**Descrição**: Foi realizada uma análise geral do escopo, requisitos e arquitetura levantando os pontos importantes que serão priorizados pelo grupo.

**Produtos**: Análise do que foi levantado nos requisitos, e definição da planilha separando o grupo em pequenas equipes para análise mais profunda dos artefatos do projeto.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira, Lucas Carvalho e Jonathan Silva.

**Artefato**: “CONTPATRI\_Atividades.xls”.

**Atividade**: Auxiliar na definição e revisão dos planos de projeto **Esforço**: 8 horas

**Descrição**: Foi definido estratégias para garantir o sucesso do projeto e levantamento das atividades iniciais que foram realizadas pelo grupo.

**Produtos**: Artefatos de gerência de projeto.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira, Lucas Carvalho, Jonathan Silva.

**Artefato**: Termo de Abertura, Planos de Projeto, WBS.