**Aluna: Rhaíssa Nogueira Arantes Data: 23/08/2013 – 02/09/2013**

**Fase/Iteração: Iteração 1 Esforço Total: 27 horas**

**Atividade**: Introdução à disciplina e ao projeto ContPatri **Esforço**: 4 horas

**Descrição**: Tempo gasto com apresentação de disciplinas e estudo inicial sobre o novo projeto a ser trabalhado.

**Produtos**: Nenhum.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira Arantes.

**Artefato**: Conhecimento adquirido.

**Atividade**: Análise - Escopo X Requisitos X Arquitetura **Esforço**: 4 horas

**Descrição**: Foi feita uma visão geral de como está interligado escopo, requisitos e arquitetura, tentando assim levantar quais seriam os pontos ideias para serem tratados primeiro pelo projeto.

**Produtos**: Análise do que foi levantado nos requisitos, e definição da planilha separando o grupo em pequenas equipes para análise mais profunda dos artefatos do projeto anterior.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira, Lucas Carvalho e Jonathan Silva.

**Artefato**: “CONTPATRI\_Atividades.xls”.

**Atividade**: Acompanhamento do projeto **Esforço**: 8 horas

**Descrição**: Foi feito um acompanhamento nas duas semanas que se passaram sobre as atividades executadas pelo grupo e das necessidades levantadas

**Produtos**: Verificação de necessidades do projeto.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira

**Artefato**: Tickets no Redmine

**Atividade**: Preparação de ambiente de projeto **Esforço**: 2 horas

**Descrição**: Conversa com o Danillo (Fábrica de Software) para a criação de ambientes para o projeto de acordo com a fábrica de software, além de auxílio de cadastro dos outros alunos no projeto.

**Produtos**: Produtos da Fábrica configurados para atender as necessidades do ContPatri.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira.

**Artefato**: Ambientes da fábrica configurados.

**Atividade**: Auxílio no projeto SAD **Esforço**: 1 hora

**Descrição**: Passagem de conhecimento para os alunos do grupo SAD sobre o status do projeto até o final do semestre passado.

**Produtos**: Passagem de conhecimento.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira.

**Artefato**: N/A.

**Atividade**: Definição e revisão dos planos de projeto **Esforço**: 8 horas

**Descrição**: Definir com o restante do grupo que está auxiliando na gerência estratégias para garantir o sucesso do projeto e com isso, poder gerar os documentos de projeto com conteúdo consistente.

**Produtos**: Artefatos de gerência de projeto.

**Equipe**: Rhaíssa Nogueira, Lucas Carvalho, Jonathan Silva.

**Artefato**: Termo de Abertura, Planos de Projeto, WBS.